

# Alquiler de maquinaria de construcción, durante un tiempo determinado

# GRUPO 3.13

17/11/2023

| **Nombre del Proyecto** | Alquiler de maquinaria de construcción, durante un tiempo determinado | **Código del Proyecto** | AMJR | **Fecha de Elaboración** | 17/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo de Trabajo** | Equipo de desarrollo | **Elaborado por** | Manuel Ortega García | | |

| **ID PAQUETE DE TRABAJO** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ID DE ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD** | **% COMPLETADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.X** | Iteración 1 | **1.0.1** | Gestión de usuarios | 50% |
| **1.X** | Iteración 1 | **1.0.2** | UX | 17% |
| **1.X** | Iteración 1 | **1.0.3** | Cesta de la compra | 17% |
| **1.X** | Iteración 1 | **1.0.4** | Catálogo de productos (I) | 50% |
| **1.X** | Iteración 1 | **1.0.5** | Gestión de fichas | 50% |
| **1.X** | Iteración 1 | **1.0.6** | Funcionalidad de administrador (I) | 50% |
| **1.X** | Iteración 1 | **1.0.7** | Testeo de los requisitos del entregable 1 | 0% |

**PROBLEMAS ENCONTRADOS**

| **PROBLEMA** | **PROPUESTA DE SOLUCIÓN** | **DECISIÓN** |
| --- | --- | --- |
| Nos hemos retrasado mucho a la hora de empezar el proyecto. | Empezar el Sprint 2 con previsión de hacer los documentos cuando el código esté terminado. | Hemos decidido aplicar la propuesta de solución. |

**SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

| **ID DEL RIESGO** | **RIESGO** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- |
| RISK-N4 | Requisitos no completados | Quedan pendientes hacer algunos requisitos de la iteración 1 en la iteración 2. |
| RISK-P2 | Equipo de trabajo con buen conocimiento de la tecnología. | El equipo se encuentra formado en Django para realizar el código de la aplicación. |