| **FECHA** | 22/11/2023 |
| --- | --- |
| **HORA COMIENZO** | 10:45 |
| **HORA FIN** | 12:00 |
| **LUGAR** | Discord |
| **TIPO DE REUNIÓN** | Ordinaria |
| **MODALIDAD** | Telemática |

| **ROL** | **APELLIDOS** | **NOMBRE** | **ASISTENCIA** |
| --- | --- | --- | --- |
| Director del proyecto  Equipo desarrollo | Durán Lengo | Ana Lucía | X |
| Director del proyecto  Equipo desarrollo | Varela Soult | Carlos | X |
| Director del proyecto  Equipo desarrollo | Rodríguez García | Álvaro | X |
| Director del proyecto  Equipo desarrollo | Ortega García | Manuel | X |
| Director del proyecto  Equipo desarrollo | Codesal Martínez | Alonso | X |

**ORDEN DEL DÍA**

| 1. Crear la presentación de la iteración 2. 2. Asignar nuevas issues de las historias de usuario de la iteración 2. 3. Comentar la documentación de la iteración 2. 4. Decidir si se elimina la base de datos del gitignore para poder compartir datos. |
| --- |

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

| 1. En primer lugar, el equipo directivo del proyecto se organiza para crear la presentación de la clase del jueves 23/11. Se redacta el estado del Product Backlog actual, el trabajo realizado del Sprint Backlog de la 1ª iteración y el trabajo realizado y pendiente de la 2ª iteración, además de documentación relacionada. |
| --- |
| 1. El equipo de desarrollo del proyecto redacta las nuevas issues relacionadas con la iteración 2 en el repositorio común y cada miembro se asigna algunas. |
| 1. El equipo directivo del proyecto habla sobre la documentación a realizar para la iteración 2 y asigna documentos a los miembros del equipo. |
| 1. El equipo de desarrollo del proyecto comenta la incidencia de eliminar la base de datos del gitignore y llega a la conclusión que es mejor compartir el SQL en remoto para poder probar los datos de otras ramas y hacer merge de datos actualizados. |

**CIERRE DE LA REUNIÓN**

| Se levantó la sesión de la reunión a las 12:00 del día 22 de noviembre de 2023. |
| --- |