

# Alquiler de maquinaria de construcción, durante un tiempo determinado

# GRUPO 3.13

27/11/2023

| **Nombre del Proyecto** | Alquiler de maquinaria de construcción, durante un tiempo determinado | **Código del Proyecto** | AMJR | **Fecha de Elaboración** | 27/11/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo de Trabajo** | Equipo de desarrollo | **Elaborado por** | Manuel Ortega García, Carlos Varela Soult | | |

**24/11/2023**

| **ID PAQUETE DE TRABAJO** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ID DE ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE/S** | **% COMPLETADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.1** | Gestión de búsqueda | Manuel Ortega García | 20% |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.2** | Catálogo de productos (II) | Ana Lucía Durán Lengo | 0% |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.3** | Gestión de pagos | Carlos Varela Soult | 0% |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.4** | Funcionalidad de administrador (II) | Alonso Codesal Martínez | 33% |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.5** | Opinión del cliente | Álvaro Rodríguez García | 0% |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.6** | Testeo de los requisitos del entregable 2 | Todos | 0% |

**25/11/2023**

| **ID PAQUETE DE TRABAJO** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ID DE ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE/S** | **% COMPLETADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.1** | Gestión de búsqueda | Manuel Ortega García | 50% |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.2** | Catálogo de productos (II) | Ana Lucía Durán Lengo | 30% |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.3** | Gestión de pagos | Carlos Varela Soult | 40% |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.4** | Funcionalidad de administrador (II) | Alonso Codesal Martínez | 33% |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.5** | Opinión del cliente | Álvaro Rodríguez García | 40% |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.6** | Testeo de los requisitos del entregable 2 | Todos | 25% |

**27/11/2023**

| **ID PAQUETE DE TRABAJO** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ID DE ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE/S** | **% COMPLETADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.1** | Gestión de búsqueda | Manuel Ortega García | 80% |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.2** | Catálogo de productos (II) | Ana Lucía Durán Lengo | 75% |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.3** | Gestión de pagos | Carlos Varela Soult | 70% |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.4** | Funcionalidad de administrador (II) | Alonso Codesal Martínez | 66% |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.5** | Opinión del cliente | Álvaro Rodríguez García | 70% |
| **2.X** | Iteración 2 | **2.0.6** | Testeo de los requisitos del entregable 2 | Todos | 50% |

**PROBLEMAS ENCONTRADOS**

| **PROBLEMA** | **PROPUESTA DE SOLUCIÓN** | **DECISIÓN** |
| --- | --- | --- |
| Un poco de retraso por la primera iteración, ya estamos prácticamente al día. | Trabajar más eficientemente y en pair programming. | Hemos decidido aplicar la propuesta de solución. |

**SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

| **ID DEL RIESGO** | **RIESGO** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- |
| RISK-N4 | Requisitos no completados | Quedan pendientes hacer algunos requisitos de la iteración 2 en la iteración 3. |
| RISK-P2 | Equipo de trabajo con buen conocimiento de la tecnología. | El equipo se encuentra formado en Django para realizar el código de la aplicación. |