

# Alquiler de maquinaria de construcción, durante un tiempo determinado

# GRUPO 3.13

02/12/2023

| **Nombre del Proyecto** | Alquiler de maquinaria de construcción, durante un tiempo determinado | **Código del Proyecto** | AMJR | **Fecha de Elaboración** | 02/12/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Equipo de Trabajo** | Equipo de desarrollo | **Elaborado por** | Ana Lucía Durán Lengo | | |

**30/11/2023**

| **ID PAQUETE DE TRABAJO** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ID DE ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE/S** | **% COMPLETADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.X** | Iteración 3 | **3.0.1** | Seguimiento de pedidos | Ana Lucía Durán Lengo | 10% |
| **3.X** | Iteración 3 | **3.0.2** | Gestión de ventas y reclamaciones | Manuel Ortega García | 33% |
| **3.X** | Iteración 3 | **3.0.3** | Despliegue | Todos | 0% |
| **3.X** | Iteración 3 | **3.0.4** | Testo de los requisitos del entregable 3 | Todos | 0% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.3** | Gestión de pagos | Carlos Varela Soult | 25% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.1** | Gestión de búsqueda | Manuel Ortega García | 80% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.2** | Catálogo de productos (II) | Ana Lucía Durán Lengo | 90% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.3** | Gestión de pagos | Carlos Varela Soult | 70% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.4** | Funcionalidad de administrador (II) | Alonso Codesal Martínez | 66% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.5** | Opinión del cliente | Álvaro Rodríguez García | 70% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.6** | Testeo de los requisitos del entregable 2 | Todos | 25% |

**1/12/2023**

| **ID PAQUETE DE TRABAJO** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ID DE ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE/S** | **% COMPLETADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.X** | Iteración 3 | **3.0.1** | Seguimiento de pedidos | Ana Lucía Durán Lengo | 40% |
| **3.X** | Iteración 3 | **3.0.2** | Gestión de ventas y reclamaciones | Manuel Ortega García | 60% |
| **3.X** | Iteración 3 | **3.0.3** | Despliegue | Todos | 0% |
| **3.X** | Iteración 3 | **3.0.4** | Testo de los requisitos del entregable 3 | Todos | 40% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.3** | Gestión de pagos | Carlos Varela Soult | 40% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.1** | Gestión de búsqueda | Manuel Ortega García | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.2** | Catálogo de productos (II) | Ana Lucía Durán Lengo | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.3** | Gestión de pagos | Carlos Varela Soult | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.4** | Funcionalidad de administrador (II) | Alonso Codesal Martínez | 85% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.5** | Opinión del cliente | Álvaro Rodríguez García | 90% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.6** | Testeo de los requisitos del entregable 2 | Todos | 60% |

**2/12/2023**

| **ID PAQUETE DE TRABAJO** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ID DE ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE/S** | **% COMPLETADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.X** | Iteración 3 | **3.0.1** | Seguimiento de pedidos | Ana Lucía Durán Lengo | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **3.0.2** | Gestión de ventas y reclamaciones | Manuel Ortega García | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **3.0.3** | Despliegue | Todos | 0% |
| **3.X** | Iteración 3 | **3.0.4** | Testo de los requisitos del entregable 3 | Todos | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.3** | Gestión de pagos | Carlos Varela Soult | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.1** | Gestión de búsqueda | Manuel Ortega García | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.2** | Catálogo de productos (II) | Ana Lucía Durán Lengo | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.3** | Gestión de pagos | Carlos Varela Soult | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.4** | Funcionalidad de administrador (II) | Alonso Codesal Martínez | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.5** | Opinión del cliente | Álvaro Rodríguez García | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.6** | Testeo de los requisitos del entregable 2 | Todos | 100% |

**3/12/2023**

| **ID PAQUETE DE TRABAJO** | **PAQUETE DE TRABAJO** | **ID DE ACTIVIDAD** | **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE/S** | **% COMPLETADO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.X** | Iteración 3 | **3.0.1** | Seguimiento de pedidos | Ana Lucía Durán Lengo | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **3.0.2** | Gestión de ventas y reclamaciones | Manuel Ortega García | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **3.0.3** | Despliegue | Todos | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **3.0.4** | Testo de los requisitos del entregable 3 | Todos | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.3** | Gestión de pagos | Carlos Varela Soult | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.1** | Gestión de búsqueda | Manuel Ortega García | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.2** | Catálogo de productos (II) | Ana Lucía Durán Lengo | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.3** | Gestión de pagos | Carlos Varela Soult | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.4** | Funcionalidad de administrador (II) | Alonso Codesal Martínez | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.5** | Opinión del cliente | Álvaro Rodríguez García | 100% |
| **3.X** | Iteración 3 | **2.0.6** | Testeo de los requisitos del entregable 2 | Todos | 100% |

**PROBLEMAS ENCONTRADOS**

| **PROBLEMA** | **PROPUESTA DE SOLUCIÓN** | **DECISIÓN** |
| --- | --- | --- |
| Retraso general debido al retraso de las 2 iteraciones pasadas. | Trabajar más eficientemente y en pair programming. | Hemos decidido aplicar la propuesta de solución. |
| Cambios en algunas actividades planteadas previamente de otra manera. | Rápida y correcta adaptación a los cambios, y llevarlos a cabo. | Hemos decidido aplicar la propuesta de solución. |

**SEGUIMIENTO DE RIESGOS**

| **ID DEL RIESGO** | **RIESGO** | **OBSERVACIÓN** |
| --- | --- | --- |
| RISK-N11 | Aparición de un riesgo no contemplado | Se ha realizado una correcta adaptación a los cambios propuestos para el proyecto. |
| RISK-P2 | Equipo de trabajo con buen conocimiento de la tecnología. | El equipo se encuentra formado en Django para realizar el código de la aplicación. |
| RISK-P5 | Requisitos completos | El proyecto se ha finalizado con éxito. |