

# Alquiler de maquinaria de construcción, durante un tiempo determinado

# GRUPO 3.13

08/11/2023

| **Nombre del Proyecto** | Alquiler de maquinaria de construcción, durante un tiempo determinado | **Código del Proyecto** | AMJR | **Fecha de Elaboración** | 30/10/2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **ID** | **CAT.** | **RIESGO** | **PRIORIDAD** | **IMPACTO** | | | **PROB.** | **INTERESADO** | **RESPONSABLES** | **RESP.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALCANCE** | **TIEMPO** | **COSTES** |
| RISK-N1 | Crítico | Alcance no completado | ALTA | ALTO | MEDIO | MEDIO | BAJA | Director de proyecto | Equipo directivo | Evitar |
| RISK-N2 | Crítico | Estimaciones de tiempo incorrectas | ALTA | MEDIO | MUY ALTO | MUY ALTO | BAJA | Director de proyecto | Equipo directivo | Evitar |
| RISK-N3 | Crítico | Equipo de trabajo sin experiencia en la tecnología | ALTA | BAJO | MEDIO | BAJO | MEDIA | Director de proyecto | Equipo de desarrollo | Evitar |
| RISK-N4 | Crítico | Requisitos no completados | ALTA | MUY ALTO | BAJO | BAJO | MUY BAJA | Director de proyecto | Equipo de desarrollo | Evitar |
| RISK-N5 | Crítico | Definición de costes incorrecta | ALTA | BAJO | BAJO | MUY ALTO | BAJA | Director de proyecto | Equipo directivo | Mitigar |
| RISK-N6 | Moderada | Tamaño del equipo de desarrollo inadecuado | MEDIA | ALTO | ALTO | ALTO | MUY BAJA | Director de proyecto | Equipo de desarrollo | Mitigar |
| RISK-N7 | Moderada | Solicitudes de cambio sin precedentes | MEDIA | BAJO | ALTO | ALTO | BAJA | Director de proyecto | Equipo directivo | Mitigar |
| RISK-N8 | Crítica | No comunicarse correctamente con el patrocinador o cliente | ALTA | MUY ALTO | MUY ALTO | MUY ALTO | MUY BAJA | Director de proyecto | Equipo directivo | Evitar |
| RISK-N9 | Moderada | Baja de miembro del equipo | MEDIA | MEDIO | MEDIO | ALTO | MUY BAJA | Director de proyecto | Equipo directivo | Mitigar |
| RISK-N10 | Crítica | Depender de proveedores externos | ALTA | MUY ALTA | ALTA | ALTA | BAJA | Director de proyecto | Equipo directivo | Evitar |
| RISK-N11 | Moderada | Aparición de un riesgo no contemplado | ALTA | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | Director de proyecto | Equipo directivo | Evitar |
| RISK-N12 | Crítica | Cliente sin recursos | ALTA | MUY ALTA | MUY ALTA | MUY ALTA | MUY BAJA | Patrocinador | Equipo directivo | Transferir |
| RISK-P1 | Menores | Definición del alcance completada | ALTA | MUY ALTA | MEDIO | MEDIO | MUY ALTA | Director de proyecto | Equipo directivo | Aceptar |
| RISK-P2 | Menores | Equipo de trabajo con buen conocimiento de la tecnología | ALTA | MUY ALTA | MUY ALTA | BAJA | ALTA | Director de proyecto | Equipo directivo | Aceptar |
| RISK-P3 | Menores | Estimación de tiempo correcta | ALTA | ALTA | MUY ALTA | BAJA | ALTA | Director de proyecto | Equipo directivo | Aceptar |
| RISK-P4 | Menores | Tamaño adecuado del equipo de trabajo | ALTA | MEDIA | ALTA | BAJA | MUY ALTA | Director de proyecto | Equipo directivo | Aceptar |
| RISK-P5 | Menores | Requisitos completos | ALTA | ALTA | MEDIA | BAJA | ALTA | Director de proyecto | Equipo directivo | Aceptar |
| RISK-P6 | Menores | Reducción del tiempo estimado | ALTA | MEDIA | MUY ALTA | BAJA | MEDIA | Director de proyecto | Equipo directivo | Aceptar |
| RISK-P7 | Menores | Tecnología mejor de lo esperado | ALTA | ALTA | MUY ALTA | BAJA | MEDIA | Director de proyecto | Equipo directivo | Aceptar |
| RISK-P8 | Menores | Equipo altamente motivado | ALTA | ALTA | ALTA | BAJA | ALTA | Director de proyecto | Equipo directivo | Aceptar |
| RISK-P9 | Menores | Nuevas oportunidades de negocio | ALTA | MEDIA | MEDIA | BAJA | MEDIA | Director de proyecto | Equipo directivo | Aceptar |